

Relatório Geral



Documento de especificação de objetivos cumpridos

Índice

[Introdução 2](#_Toc32776308)

[Domínio 2](#_Toc32776309)

[Definições, Acrónimos e Abreviaturas 2](#_Toc32776310)

[Histórico de Objetivos Cumpridos 3](#_Toc32776311)

[Milestone 1 3](#_Toc32776312)

[Milestone 2 4](#_Toc32776313)

[Milestone 3 5](#_Toc32776314)

[Roles no projeto 6](#_Toc32776315)

[Repositório GitLab do Projeto 6](#_Toc32776316)

[Anexos 6](#_Toc32776317)

[Conclusão da Milestone 7](#_Toc32776318)

Índice de Tabelas

[Tabela 1: Tarefas Realizadas Milestone 1 3](#_Toc32776285)

[Tabela 2: Tarefas Realizadas Milestone 2 4](#_Toc32776286)

[Tabela 3: Tarefas realizadas Milestone 3 5](#_Toc32776287)

# Introdução

Este trabalho consiste numa plataforma que permite aos utilizadores quando autenticados partilhar e gerir publicações (criar e eliminar), estas publicações incluem terão um modelo de construção e podem ser visualizadas por outros utilizadores. A autenticação não é obrigatória quando se trata de apenas visualizar as publicações, porém é necessária para poder criar publicações ou remover publicações.

# Domínio

Neste documento está especificado todos os objetivos alcançados ao longo das milestones.

# Definições, Acrónimos e Abreviaturas

SRS -Software Requirements Specification

# Histórico de Objetivos Cumpridos

## Milestone 1

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Descrição |
| 07/02/2020 | * Definição do grupo * Discussão sobre possível tema para projeto |
| 08/02/2020 | * Escolha final do tema do projeto para implementação * Discussão sobre arquitetura para o desenvolvimento do projeto |
| 09/02/2020 | * Inicio do Sprint 1 * Levantamento dos Requisitos * Criação de User Stories * Criação de Diagramas Use Case e cenários * Criação do Relatório Geral * Criação do SRS * Configuração inicial do GitLab * Criação e definição da Wiki do projeto * Criação das Atas de Reunião e Retrospetiva |

Tabela : Tarefas Realizadas Milestone 1

## Milestone 2

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Descrição |
| 10/02/2020 | * Inicio do Sprint 2 * Atualização Requisitos * Atualização Mockups * Atualizar diagramas e cenários Use Case * Formação .Net Core |
| 11/02/2020 | * Criar SCM Plan |
| 12/02/2020 | * Atualizar Relatórios * Setup GitLab CI * Atas de Reunião Milestone 2 |

Tabela : Tarefas Realizadas Milestone 2

## Milestone 3

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Descrição |
| 14/02/2020 | * Inicio do Sprint 3 * Criação da ata de reunião para o Sprint 3 * Inicio da Implementação Front-End * Inicio da Implementação do Back-End * Actualização do SCM Plan |
| 15/02/2020 | * Continuação da implementação a nível Back-End e Front-End * Integração da componente Front-End ao Back-End. |
| 15/02/2020 | * Atualizar Relatórios * Continuação da implementação a nível Back-End e Front-End * Atas de Reunião Milestone 3 |

Tabela : Tarefas realizadas Milestone 3

# Roles no projeto

O Projeto será divido nas duas principais componentes da seguinte maneira:

* Front-End: Pedro Silva e Daniel Castro
* Back-End: José Cunha

Em caso de necessidade haverá qualquer tipo de apoio entre as componentes.

# Repositório GitLab do Projeto

https://gitlab.com/lds-recurso-2019/writeandshare

# Anexos

Em anexo encontram-se as Atas de reunião criadas para o Sprint 3 e o relatório SRS.

# Conclusão da Milestone

No final desta milestone, não conseguimos concluir todas as funcionalidades estabelecidas nos sprints 1 e 2, devido a escassez do tempo, porém durante os três dias livres para a última milestone, conseguimos implementar o sistema login e registo, o feed de publicações, criar publicações, e todas as operações crud a nível do back-end. Durante os três sprints foi implementada a metodologia scrum com rigor, permitindo no fim, ter um projeto bem estruturado e organizado.